深圳市政协2021年提案工作清单表

市工业和信息化局 整理时间：2021年12月08日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **案号** | **案由** | **第一提案人** | **办理单位** | | **提案意见建议** | **当年完成事项** | **当年推动工作** | **明年待落实事项** | **不能采纳原因及其他情况说明** |
| **承办**  **（主办）** | **分办**  **（会办）** |
| 20210538 | 关于全面加强移动通信4G/5G网络覆盖质量的提案 | 张弓 | 市工业和信息化局 | 深圳通信管理局 | 1.出台政策引导，网格化做好移动网络覆盖，提高楼宇间5G基站密度，广泛增设室内基站。 | 1.成立了移动通信网络质量提升专班，印发了《深圳市移动通信网络质量提升专项行动方案（2021-2022年）》，制定了《深圳市移动通信网络质量测试评估试行方案》，梳理解决了1623个建设难点问题，收集解决了市民反馈的1877个信号覆盖问题点。 |  |  |  |
| 2.部署毫米波技术提高通讯容量，限制“削减4G”的行为。 | 1.毫米波频段工业和信息化部尚未规划和指配使用，正在组织开展试验，暂时无法部署使用。督促电信运营商成立网络质量提升攻坚小组，制定提升工作方案和计划，2021年以来已新增建设4G基站1144个，新增建设5G基站2084个，扩容基站小区5044个，优化基站小区9749个，排查干扰小区1241个，消除信号盲区2886个。 |  |  |  |
| 3.组织市级5G应用大赛，倒逼通讯质量提升，促进全产业链发展。 | 1.由工业和信息化部主办的2021年第四届“绽放杯”5G应用征集大赛已经正式启动，大赛举办时间为5月到10月，将于10月在深圳举办总决赛。由广东省政务服务数据管理局和深圳市人民政府联合主办的2021全球开放数据应用创新大赛暨未来城市场景大会也已正式启动，大赛举办时间为4月到8月。 |  |  |  |